PROGETTO ESECUTIVO

##### Capitolato Speciale d’appalto

relativa al progetto di fornitura

e messa in opera

di arredi interni ed esterni

SCUOLA MATERNA E MICRONIDO

DI NAVE SAN ROCCO

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

ART. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

ART. 3 - CONFORMITA' ALLE NORME

ART. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE

ART. 5 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL FORNITORE

ART. 6 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE: OBBLIGO DI SOPRALLUOGO E DI      CAMPIONATURA

ART. 7 – SUBAPPALTO

ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 9 - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

ART. 10 - TEMPO UTILE PER ESECUZIONE DEL CONTRATTO - PENALE PER RITARDO – ALTRE PENALI

ART. 11 - PAGAMENTI IN ACCONTO - CERTIFICATO DI COLLAUDO

ART. 12 - SPESE DI MESSA IN OPERA DI MATERIALI E CAMPIONATURA

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 15 - REVISIONE PREZZI

ART. 16 - ELENCO DESCRITTIVO DELLA FORNITURA

ART. 17 - OSSERVANZA REGOLAMENTO DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI TRENTO

ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa di arredi interni ed esterni per la Scuola Materna e il Micronido di Nave San Rocco.

L’esecuzione del contratto sarà diretta dall’ arch. Gianluca Perottoni con studio in Marco di Rovereto.

ART. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L’importo della fornitura al netto degli oneri fiscali, è stato stimato in € 99.630,00.

Gli importi sopraindicati derivano dal computo metrico estimativo di progetto.

L'importo contrattuale sarà quello risultante dall'offerta prezzi unitari presentata dall'Impresa aggiudicataria.

L'importo contrattuale inoltre, sarà quello risultante in calce all'offerta e dovrà essere inferiore o al massimo pari a quello previsto a base d'asta.

Gli importi della fornitura potranno variare tanto in più quanto in meno, su richiesta dell'Amministrazione Comunale per effetto delle variazioni nelle rispettive quantità, e ciò, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni entro una variazione del 20% dell’importo contrattuale agli stessi prezzi unitari indicati in offerta, senza che la ditta aggiudicataria possa trarne argomento per chiedere compensi aggiuntivi.

La fornitura si intende: franco cantiere e compreso l’onere dello scarico, dei mezzi di trasporto, del montaggio secondo il progetto, dell’allontanamento degli imballi e della pulizia a fine lavoro dei locali.

ART. 3 - CONFORMITA' ALLE NORME

Ogni arredo e manufatto deve essere realizzato con materiali di prima qualità, a perfetta regola d'arte e deve essere corrispondente a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto riguarda composizione, materiali, dimensionamento e caratteristiche prestazionali.

Gli arredi devono inoltre essere accompagnati dalla relativa certificazione riguardante la conformità alla normativa UNI di settore, che dovrà essere prodotta prima della conferma d'ordine.

Gli elementi di arredo devono rispondere ai requisiti fissati dal D.Lgs. 81/2008 e s.m. nonché dove previsto, devono essere dotati di certificato di classe di resistenza al fuoco adeguata.

Caratteristiche inderogabili sono ritenute quelle che assicurano il rispetto della normativa di settore e la buona adesione dei prodotti proposti ai criteri descritti negli elaborati progettuali, quali le caratteristiche tecniche, la qualità e la composizione materica delle strutture.

Caratteristiche derogabili sono invece considerati quegli aspetti relativi alle finiture e alle dimensioni dei singoli elementi, previa dimostrazione della verifica spaziale degli ambienti in cui sono inseriti, verifica che l’impresa dovrà trasmettere unitamente all’offerta tramite specifici elaborati.

Eventuali condizioni migliorative verranno prese in considerazione solo qualora contengano soluzioni effettivamente utili al miglioramento complessivo della fornitura e/o degli standards.

ART. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE

Gli arredi oggetto della fornitura sono individuati nel computo metrico estimativo e negli elaborati grafici di progetto, ad ogni elemento o gruppo di elementi è quindi associata una voce che rimanda all’elenco descrittivo delle voci, il quale ne esplicita le principali caratteristiche tecniche. Devono in ogni caso essere rispettate le seguenti norme, che costituiscono prescrizioni minime inderogabili:

· controllo dell'emissione di sostanze tossiche e nocive: sono vietati tutti i materiali suscettibili di emettere o cedere sostanze nocive sotto forma di gas, vapori, fibre o polveri, nel caso di impiego di formaldeide dovrà essere rispettata la classe E1 della norma DIN 52368;

· prevenzione incendi: per le sedute operative e per quelle di attesa deve essere rispettata la classe di reazione al fuoco 1 IM;

· attitudine delle superfici a non essere sporcate: si richiede che le superfici dei mobili rispondano alle norme UNI 9300 livello 4;

· garanzia: a partire dalla data di emissione del certificato di collaudo, tutti gli elementi della fornitura dovranno essere garantiti per la durata minima di 5 anni;

· standard di qualità: per le sedute su ruote è richiesta la certificazione di conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.; per le eventuali parti vetrate è richiesto l’utilizzo di vetro di sicurezza di classe B1 certificato conformemente alla norma UNI 7697;

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto il fornitore deve concordare con la D.L. le modalità di esecuzione delle forniture, verificare in loco le misure e le condizioni dei locali ed adottare tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare la perfetta esecuzione della fornitura secondo le esigenze dell'Amministrazione.

Ai fini della conferma d'ordine, il fornitore dovrà produrre e sottoporre a visto della D.L.: i disegni esecutivi delle singole forniture, comprensivi dei dettagli dei nodi con particolare riguardo all’integrazione con gli impianti; le schede tecniche riportanti l'esatta e completa composizione dei materiali; l’idonea campionatura dei colori e dei materiali a completamento degli elementi già forniti in sede di gara.

La D.L. ha la facoltà di rifiutare i componenti della fornitura ritenuti non conformi all'offerta accettata.

ART. 5 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL FORNITORE

Oltre agli oneri derivanti dall’osservanza del presente capitolato, saranno a carico del Fornitore anche gli oneri ed obblighi seguenti:

- applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, anche se assunti al di fuori della Provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigente in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento del contratto; a garanzia di tali obblighi, oltre ad altra ritenuta, viene operata sull'importo netto dei lavori liquidati in acconto la ritenuta dello 0,50%; se Cooperative le condizioni sopra dette vanno rispettate anche nei confronti dei Soci;

- provvedere all'assicurazione rischio contro terzi, inerente all' esecuzione del contratto;

- provvedere all'assicurazione contro furti, incendi e azione del fulmine, delle opere di arredamento dall'inizio della fornitura fino all'approvazione del certificato di collaudo;

- provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità alla buona conservazione ed alla perfetta custodia di tutti gli articoli e beni concernenti la fornitura durante la loro posa e montaggio;

- provvedere al risarcimento degli eventuali danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprietà pubbliche o private e a persona, restando liberi ed indenni l’Amministrazione ed il suo personale;

- provvedere alla manutenzione della fornitura fino all'emissione del certificato di collaudo;

- qualora l'Amministrazione utilizzi le strutture prima dell'emissione del certificato di collaudo, rispondere fino al collaudo stesso dei difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali; non però dei guasti e del consumo che possono verificarsi per effetto dell’uso;

- provvedere alla pulizia dei locali dove è prevista la fornitura, al completo dello sgombero di tutti gli imballi;

- predisporre entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione il programma della fornitura e del montaggio in cantiere, che dovrà rispettare le prescrizioni di cui al successivo art. 10. Contestualmente dovrà notificare all’Amministrazione il nominativo del Direttore di cantiere che dovrà essere persona tecnicamente idonea a dirigere i lavori per conto del Fornitore, sempre reperibile sul posto durante l’esecuzione del montaggio, che possa ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini per conto degli incaricati dell’Amministrazione ed assumersi ogni responsabilità circa l’esecuzione della fornitura. L’Amministrazione si riserva la facoltà, senza doverne giustificare i motivi, di ordinare la sostituzione del personale tecnico dipendente del Fornitore, qualora non fosse di gradimento;

- assoggettarsi, rendendone indenne l'Amministrazione, a tutti gli oneri conseguenti alla contemporanea presenza nel cantiere dei lavori di più imprese o ditte. Con l’accettazione dei lavori oggetto del contratto, il fornitore dichiara inoltre di aver valutato nell’offerta economica, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali e di sicurezza, prendendo atto che tali costi ricadranno per intero sui prezzi formulati per i capitoli della fornitura e sul corrispettivo dell’appalto e quindi non sarà compensata a parte alcuna opera od onere provvisionale o di sicurezza. Il fornitore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non concretamente valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato.

ART. 6 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE: OBBLIGO DI SOPRALLUOGO E DI CAMPIONATURA

E’ fatto obbligo per le Ditte partecipanti alla gara, la visita di sopralluogo alla località interessata alla fornitura al fine di accertare le condizioni di viabilità e di accesso, nonché dei locali da arredare. A riguardo la Stazione Appaltante rilascerà dichiarazione di avvenuto sopralluogo.

E’ inoltre fatto obbligo alle Ditte partecipanti, di campionare gli arredi nel medesimo sito della fornitura, ovvero in un luogo indicato dall’Amministrazione.

Dovrà essere fornita inoltre una esaustiva documentazione illustrativa delle forniture per le quali non è richiesta la campionatura.

La mancata presentazione del campione o la non corrispondenza dello stesso con i requisiti minimi richiesti comporterà l’esclusione dalla gara.

Gli arredi di cui si chiede la campionatura obbligatoria sono:

- art. AI.C.01 - PANCA GUARDAROBA A 5 POSTI

- art. AI.D.01 - BRANDINA

- art. AI.M.01 - TAVOLO ESAGONALE

- art. AI.M.02 - SEGGIOLA

- art. AE.05 - PAVIMENTO IN LEGNO A QUADROTTO

- art. AE.11 - GIOCO A MOLLA "AEROPLANO"

- art. AE.12 - PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA

Il campione depositato sarà oggetto di valutazione da parte della commissione di gara. Per gli altri arredi, si chiede la foto e la descrizione dell’oggetto.

I campioni presentati dall’impresa aggiudicataria rimangono a disposizione dell’amministrazione sino all’approvazione definitiva del collaudo della fornitura.

Per le altre imprese partecipanti alla gara è d’obbligo procedere al ritiro dei campioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione in tal senso dell’amministrazione.

Il ritiro deve avvenire a totale cura e spese delle singole imprese partecipanti.

Trascorso il termine sopraindicato senza che l’impresa abbia provveduto al ritiro dei campioni, gli stessi passano in proprietà dell’amministrazione senza alcun onere a suo carico, ovvero l’amministrazione potrà procedere alla riconsegna con addebito delle spese, senza responsabilità alcuna per danni.

ART. 7 – SUBAPPALTO

E’ vietato il subappalto totale o parziale.

ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ fatto divieto all’impresa appaltatrice di cedere il contratto in tutto o in parte ad altri. Le cessioni ovvero qualsiasi atto volto a dissimularle fanno sorgere nell’Amministrazione comunale il diritto a risolvere il contratto secondo le disposizioni dell’art. 13 cui consegue l’incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori e maggiori danni che l’Amministrazione avesse a subire. Si applica in ogni caso l’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 che vieta la cessione del contratto a pena di nullità.

ART. 9 - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura sarà aggiudicata con le modalità riportate nel bando di gara utilizzando quale criterio quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in base alla pluralità di elementi qui specificati secondo un ordine decrescente di importanza, su una assegnazione massima di 100 punti:

- prezzo: fino a 40 punti all'offerta con prezzo più basso. Alle altre offerte verrà assegnato un punteggio minore determinato secondo il criterio della proporzione inversa;

- caratteristiche tecnico-costruttive e qualità dei materiali: fino a 30 punti;

- soluzioni migliorative sia estetiche che tecniche e funzionali: fino a 15 punti;

- design e corrispondenza ai criteri progettuali: fino a 15 punti.

La fornitura verrà aggiudicata anche se perverrà un’unica offerta purché la stessa risulti conforme alle prescrizioni degli atti di gara e rispondenti alle esigenze dell’Amministrazione.

ART. 10 - TEMPO UTILE PER ESECUZIONE DEL CONTRATTO - PENALE PER RITARDO – ALTRE PENALI

Il tempo utile massimo per la fornitura di tutti gli arredi in opera ed in perfette condizioni di uso è di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, a partire dalla data dell’ordine dell’Amministrazione.

Entro il medesimo termine dovrà essere completata la pulizia dei locali secondo le prescrizioni dell’art. 5 del presente Capitolato speciale d’appalto. L’ordine dell’Amministrazione segue la normale stipula del contratto. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’invio dell’ordine anche nelle more della stipula del contratto, fatto salvo il rispetto della normativa antimafia. In ogni caso il termine suddetto decorre dal ricevimento dell’ordine da parte dell’impresa.

Per ogni giorno di calendario di ritardo oltre il termine stabilito dall’Amministrazione, viene applicata una penale di €. 500,00 (cinquecento/00 euro) da trattenersi direttamente sull'importo contrattuale, fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale, fatto salvi i maggiori danni derivanti all’Amministrazione a causa dei ritardi o dell’inadempimento.

E’ prevista inoltre l’applicazione di una penale di €. 3.000,00 (tremila/00) per la mancata o incompleta (a insindacabile giudizio della D.L.) pulizia dei locali come previsto dall’art. 5 del presente capitolato entro il termine suindicato.

ART. 11 - PAGAMENTI IN ACCONTO - CERTIFICATO DI COLLAUDO

Il fornitore avrà diritto al pagamento in un’unica soluzione a lavori ultimati con la trattenuta del 5,5%. Secondo quanto stabilito dall’art. 5 del presente capitolato speciale di appalto ed a norma dell’art. 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., ciascun pagamento è subordinato alla presentazione da parte del fornitore (e per suo tramite dei subappaltatori) delle certificazioni attestanti la regolarità dell’impresa: DURC ed ulteriore documentazione prevista dalla normativa citata. Il pagamento del corrispettivo sopra indicato è subordinato all’accertamento da parte del Vice Segretario Comunale dell’ultimazione dei lavori ed avviene entro 90 (novanta) giorni dall’accertamento stesso oppure entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della fattura, qualora la fattura sia ricevuta dall’Amministrazione in data successiva a quella di accertamento medesimo.

Il pagamento della trattenuta è subordinato alla approvazione del certificato di collaudo ed avviene entro 90 (novanta) giorni dall’approvazione stessa oppure entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento delle fattura qualora la fattura sia ricevuta dall’Amministrazione in data successiva a quella di conclusione della verifica suddetta.

Il certificato di collaudo sarà emesso entro 6 (sei) mesi dalla avvenuta ultimazione dell’esecuzione del contratto.

L’Amministrazione non risponde di ritardi conseguenti al fatto che la fattura sia stata depositata o consegnata a soggetto diverso.

Qualora il pagamento non sia effettuato entro i termini sopraindicati per fatto imputabile all’amministrazione, l’Impresa ha diritto agli interessi corrispettivi calcolati nella misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile sulle somme dovute.

Qualora il pagamento non sia effettuato decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine sopra indicato per fatto imputabile all’Amministrazione, l’Impresa ha diritto dal giorno successivo alla scadenza del trentesimo giorno di ritardo agli interessi di mora nella misura indicata dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

Qualora durante il periodo di verifica o di garanzia si manifestassero difetti o manchevolezze di qualsiasi genere nella fornitura, la ditta dovrà provvedere a sua cura e spese a tutte le necessarie modifiche, aggiunte o riparazioni.

In caso di fatturazione incompleta, contestata o irregolare fiscalmente, i termini di cui sopra saranno considerati sospesi.

ART. 12 - SPESE DI MESSA IN OPERA DI MATERIALI E CAMPIONATURA

Oltre agli oneri previsti nei precedenti articoli sono a carico del Fornitore tutte le spese relative al trasporto dei manufatti ed alla loro posa in opera, tutte le assicurazioni e contributi per gli operai, le tasse di qualsiasi genere,che si intendono compresi e compensati nei prezzi unitari degli arredi risultanti da offerta presentata dal Fornitore.

Nessun compenso sarà corrisposto per l’esecuzione e presentazione della campionatura di cui all’art. 6, nonché per tutte le certificazioni richieste.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di accantieramento.

Sono altresì a carico dell’Impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’Amministrazione comunale può procedere alla risoluzione di diritto del contratto:

a. per motivi di pubblico interesse;

b. a seguito di reiterate violazioni che comportino l’applicazione delle penali e nel caso di ritardo che comporti l’applicazione della penale pecuniaria per un importo complessivo che superi il 10% dell’importo contrattuale;

c. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e/o di mancata reintegrazione del deposito cauzionale e/o nel caso di fornitura di beni non conformi alle previsioni degli atti di gara;

d. nel caso di subappalto o di cessione del contratto in tutto o in parte senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione comunale;

e. in caso di reiterato accertamento da parte dell’Amministrazione di violazione da parte dell’impresa alle norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori (sia con riguardo alla normativa in materia di sicurezza, sia con riguardo alla normativa in materia di retribuzione e contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici).

In tali ipotesi l’Amministrazione comunale, previa l’instaurazione di un contraddittorio con l’impresa ove si versi nelle ipotesi di cui alle lettere b – c – d ed e – ed in esito allo stesso, dichiara la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile mediante lettera raccomandata spedita all’impresa.

La risoluzione opera con la data del ricevimento.

In caso di risoluzione del contratto disposta per tutti i casi sopra indicati alle lettere b – c – d ed e l’Amministrazione incamera la cauzione definitiva di cui all’art. 17 a titolo di risarcimento del danno e fatti salvi gli ulteriori maggiori danni che l’Amministrazione abbia a subire a causa dell’inadempimento. Nel caso di risoluzione del contratto per il motivo di cui alla lettera a all’impresa spetta il pagamento dei beni regolarmente forniti e posati in opera alla data di ricevimento della comunicazione dell’Amministrazione dell’avvenuta risoluzione del contratto: all’impresa non spetta alcun altro tipo di ristoro, indennizzo o risarcimento a causa della disposta risoluzione del contratto per motivi di interesse pubblico.

ART. 14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La soluzione delle controversie in ordine all’interpretazione ed esecuzione del contratto che dovessero insorgere fra ditta fornitrice e dirigente competente è rimessa all’Autorità Giudiziaria competente.

Prima del deferimento all’Autorità Giudiziaria è in facoltà della controparte esperire il tentativo di definizione Amministrativa della controversia si applica per tutto quanto non previsto dal presente articolo.

ART. 15 - REVISIONE PREZZI

I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili, non riconoscendovi alcuna revisione dei prezzi.

ART. 16 - ELENCO DESCRITTIVO DELLA FORNITURA

Nel prezzo contrattuale si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisionale ed effettiva, che occorra al compimento del lavoro cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nelle indicazioni particolari dell’elenco descrittivo della fornitura.

Il prezzo si intende dunque offerto dal Fornitore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore, o straordinaria, per tutta la durata del contratto.

ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

L’Impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà presentare una cauzione nella misura fissata dall’articolo n. 113 del D.Ls. n. 163/2006 e s.m., a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

La cauzione, da presentarsi secondo le modalità che verranno indicate negli atti di gara, rimarrà vincolata fino all’effettuazione del collaudo della fornitura.

Marco di Rovereto                                        il progettista

Dicembre 2010                                 Arch. Gianluca Perottoni